## Slide 1
大數據模型優化工程
中國信託
參與同學：劉家蓁 / 李欣諭 / 廖佑琪
計畫主持人：蔡明春 教授

## Slide 2
報告架構
計畫執行流程
前期進度回顧
本期進度報告
問題與討論
01
02
03
04

## Slide 3
01
計畫執行流程
計畫的基本執行架構與目前進度

## Slide 4
計畫執行流程
暸解變數
及內容
01
初步
篩選變數
(刪除不必要欄位)
逐步
整併欄位
全部
整併欄位
開發
衍生變數
資料分析
篩選
重要變數
數據建模
2月 - 4月
5月 - 7月
02
03
03
04
04
05
06

## Slide 5
計畫執行流程
暸解變數
及內容
01
初步
篩選變數
(刪除不必要欄位)
逐步
整併欄位
全部
整併欄位
開發
衍生變數
資料分析
篩選
重要變數
數據建模
2月 - 4月
5月 - 7月
02
03
03
04
04
05
06

## Slide 6
02
前期進度回顧
計畫進行到目前已完成之項目

## Slide 7
前期進度回顧
導入薪資及不動產資料
將外部資料導入，並刪除缺失值
進行數據建模
利用邏輯斯回歸進行數據建模
但目前準確率尚不佳，正在調整中

## Slide 8
前期進度回顧
扶養人數
教育程度
性別
婚姻狀態
內部資料
外部資料
薪資收入
不動產資訊
財富度
FEATURE
LABEL
加入租屋版之不動產資訊
加入主計處對應CCOC之薪資資料
邏輯斯迴歸

## Slide 9
03
本次進度說明
說明這兩週所進行之項目

## Slide 10
本次進度說明
解釋分析
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
將資產的20類別重新進行解釋分析
集群分析
利用非監督式學習的方式進行分類，
分類結果仍需修正
邏輯斯迴歸
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
運用幾項不同的方式進行調整

## Slide 11
本次進度說明
解釋分析
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
將資產的20類別重新進行解釋分析
集群分析
利用非監督式學習的方式進行分類，
分類結果仍需修正
邏輯斯迴歸
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
運用幾項不同的方式進行調整

## Slide 12
本次進度說明 – 邏輯斯迴歸
面臨的問題
從混淆矩陣看來，預測結果皆集中在特定類別，應是樣本數量偏頗導致
嘗試的解決方法（一）
執行樣本之上採樣，將數量較少的類別的樣本隨機重複樣本，使每一類樣本數量皆為1:1
也執行樣本下採樣，將數量較多的類別隨機刪除樣本，使每一類樣本數量皆為1:1
測試結果
雖使預測結果較平均分佈，但上下採樣結果類似，準確率僅0.06左右

## Slide 13
本次進度說明 – 邏輯斯迴歸
嘗試的解決方法（二）
執行切割機率值之調整，我們將預測結果之各類機率值取出，嘗試調整不同切割值
以分三類為例：
 | 為第1類 的可能性 | 為第2類 的可能性 | 為第3類 的可能性
觀察值一 | 0.82 | 0.05 | 0.13
觀察值二 | 0.35 | 0.56 | 0.09
觀察值三 | 0.27 | 0.20 | 0.53
觀察值四 | 0.45 | 0.08 | 0.47
觀察值五 | 0.19 | 0.71 | 0.10
設定第一類切割值為0.4：
為第1類 的可能性 | 為第2類 的可能性 | 為第3類 的可能性
0.82 | 0.05 | 0.13
0.35 | 0.56 | 0.09
0.27 | 0.20 | 0.53
0.45 | 0.08 | 0.47
0.19 | 0.71 | 0.10
原始分類狀況：
設定第一類切割值為0.3：
為第1類 的可能性 | 為第2類 的可能性 | 為第3類 的可能性
0.82 | 0.05 | 0.13
0.35 | 0.56 | 0.09
0.27 | 0.20 | 0.53
0.45 | 0.08 | 0.47
0.19 | 0.71 | 0.10

## Slide 14
本次進度說明 – 邏輯斯迴歸
嘗試結果
效果不佳，即使調整切割值也無法有效的將類別區分
設定第一類（0-5萬）切割值為0.35時：
95%的預測結果落在第一類（0-5萬），4%的預測結果落在第三類（10-15萬）
第一類（0-5萬）的準確率達94.04%，第三類（10-15萬）為4.68%，其餘皆為0
整體準確率為0.586
設定第一類（0-5萬）切割值為0.4時：
90%的預測結果落在第一類（0-5萬），9%的預測結果落在第三類（10-15萬）
第一類（0-5萬）的準確率達88.13%，第三類（10-15萬）為10.24%，其餘皆為0
整體準確率為0.55
未設定時：
100%的預測結果落在第一類（0-5萬）
第一類（0-5萬）的準確率達100%，整體準確率為0.62

## Slide 15
本次進度說明
解釋分析
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
將資產的20類別重新進行解釋分析
集群分析
利用非監督式學習的方式進行分類，
分類結果仍需修正
邏輯斯迴歸
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
運用幾項不同的方式進行調整

## Slide 16
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 月薪
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
平均值 | 54090.452 | 54577.4819 | 54920.0143 | 55986.9767 | 56297.3307 | 56747.3514 | 57224.632 | 57558.4488 | 58149.0811 | 57357.6967 | 58715.7475 | 58774.7018 | 59303.4698 | 59852.1023 | 59670.8058 | 59632.7429 | 59469.2105 | 58861.5157 | 58580.8294 | 56799.5907

## Slide 17
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 年齡
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
平均值 | 42.5737 | 41.9927 | 42.4119 | 43.0084 | 43.8182 | 44.0888 | 44.2468 | 44.4681 | 45.0185 | 46.0073 | 46.089 | 46.8997 | 47.7824 | 48.343 | 50.1615 | 51.7154 | 52.9047 | 53.3926 | 53.7756 | 54.9558

## Slide 18
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 扶養人數
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
平均值 | 0.25033 | 0.3227 | 0.33638 | 0.35711 | 0.38921 | 0.3748 | 0.38583 | 0.3981 | 0.39688 | 0.43348 | 0.45619 | 0.46809 | 0.47741 | 0.49983 | 0.53743 | 0.56993 | 0.58937 | 0.64013 | 0.63652 | 0.70523

## Slide 19
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 總資產
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
平均值 | 7182.4655 | 72075.0204 | 162125.8895 | 358191.5342 | 545221.3309 | 645746.5582 | 747701.9062 | 847877.706 | 947673.9211 | 1111318.5233 | 1369102.6446 | 1728216.1973 | 2220069.2022 | 2734866.1052 | 4138886.5304 | 7278677.007 | 10316436.9336 | 13361388.1639 | 17090798.6176 | 40919866.0119

## Slide 20
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 性別佔比
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
1男性(佔比) | 0.47983 | 0.47867 | 0.47129 | 0.46707 | 0.46246 | 0.45022 | 0.45866 | 0.45355 | 0.47283 | 0.4655 | 0.46588 | 0.4665 | 0.46847 | 0.46079 | 0.47306 | 0.47112 | 0.48377 | 0.49298 | 0.48082 | 0.51499
2女性(佔比) | 0.52017 | 0.52133 | 0.52871 | 0.53293 | 0.53754 | 0.54978 | 0.54134 | 0.54645 | 0.52717 | 0.5345 | 0.53412 | 0.5335 | 0.53153 | 0.53921 | 0.52694 | 0.52888 | 0.51623 | 0.50702 | 0.51918 | 0.48501

## Slide 21
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 教育程度佔比
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
1學士(佔比) | 0.3924 | 0.4214 | 0.4169 | 0.4117 | 0.4069 | 0.4018 | 0.3957 | 0.3961 | 0.3866 | 0.384 | 0.3836 | 0.3756 | 0.3699 | 0.3729 | 0.3642 | 0.3741 | 0.3767 | 0.386 | 0.3921 | 0.3786
2專科(佔比) | 0.217 | 0.1902 | 0.1907 | 0.1856 | 0.1868 | 0.1825 | 0.1841 | 0.1933 | 0.1841 | 0.1956 | 0.1903 | 0.1872 | 0.189 | 0.1882 | 0.1895 | 0.1758 | 0.178 | 0.1625 | 0.1689 | 0.1733
3高中(佔比) | 0.2603 | 0.2191 | 0.2147 | 0.2038 | 0.1878 | 0.1821 | 0.1826 | 0.1841 | 0.1677 | 0.1814 | 0.1731 | 0.1711 | 0.1715 | 0.1585 | 0.1607 | 0.1559 | 0.1477 | 0.1739 | 0.1402 | 0.1637
7碩士（佔比） | 0.0811 | 0.1219 | 0.1299 | 0.1496 | 0.1651 | 0.1783 | 0.1844 | 0.1776 | 0.2122 | 0.1825 | 0.1992 | 0.2044 | 0.2062 | 0.2122 | 0.2153 | 0.2216 | 0.2141 | 0.2087 | 0.221 | 0.2041
8博士（佔比） | 0.0056 | 0.0082 | 0.0105 | 0.0125 | 0.0143 | 0.0152 | 0.0148 | 0.0128 | 0.0148 | 0.0159 | 0.0186 | 0.0206 | 0.02 | 0.0244 | 0.0282 | 0.0336 | 0.036 | 0.0261 | 0.0384 | 0.0292
6,9其他（佔比） | 0.0438 | 0.0392 | 0.0373 | 0.0368 | 0.0392 | 0.0401 | 0.0385 | 0.0362 | 0.0346 | 0.0406 | 0.0352 | 0.041 | 0.0435 | 0.0438 | 0.0422 | 0.039 | 0.0474 | 0.0428 | 0.0395 | 0.0511

## Slide 22
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 婚姻狀況佔比
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
1未婚（佔比） | 0.5838 | 0.5552 | 0.5451 | 0.5326 | 0.5045 | 0.5046 | 0.4904 | 0.49 | 0.4475 | 0.4571 | 0.4471 | 0.4238 | 0.407 | 0.3909 | 0.3533 | 0.3114 | 0.305 | 0.2736 | 0.2564 | 0.2406
2已婚（佔比） | 0.3856 | 0.4116 | 0.4227 | 0.4366 | 0.4641 | 0.4651 | 0.4771 | 0.4795 | 0.5232 | 0.5114 | 0.5203 | 0.5407 | 0.5587 | 0.5806 | 0.6128 | 0.6551 | 0.6586 | 0.6896 | 0.7066 | 0.7125
0,3其他（佔比） | 0.0307 | 0.0331 | 0.0323 | 0.0308 | 0.0313 | 0.0303 | 0.0325 | 0.0305 | 0.0292 | 0.0316 | 0.0327 | 0.0355 | 0.0343 | 0.0284 | 0.0339 | 0.0336 | 0.0364 | 0.0368 | 0.037 | 0.0469

## Slide 23
本次進度說明 – 解釋分析
Chart: 不動產佔比
| 1級(0-5) | 2級(5-10) | 3級(10-25) | 4級(25-50) | 5級（50-60) | 6級（60-70） | 7級（70-80） | 8級（80-90） | 9級(90-100) | 10級(100-125) | 11級(125-150) | 12級(150-200) | 13級(200-250) | 14級(250-300) | 15級(300-600) | 16級(600-900) | 17級(900-1200) | 18級(1200-1500) | 19級(1500-2000) | 20級(>2000)
0無房子(佔比) | 0.0004733 | 0.00081004 | 0.00056537 | 0.00061155 | 0.00038031 | 0.0006734 | 0.00024606 | 0.00086418 | 0 | 0.00081524 | 0.00056306 | 0.00063654 | 0.00045285 | 0.00033659 | 0.00031297 | 0.00015911 | 0 | 0.0006689 | 0 | 0.001153
1有房子(佔比) | 0.0010212 | 0.0010566 | 0.0012096 | 0.0014524 | 0.00098882 | 0.0011544 | 0.00049213 | 0.00086418 | 0.030746 | 0.0011858 | 0.0018018 | 0.00079567 | 0.0031699 | 0.0016829 | 0.0030254 | 0.0022275 | 0.001427 | 0 | 0 | 0.00038432
2無資料(佔比) | 0.9985 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9979 | 0.9986 | 0.9982 | 0.9993 | 0.9983 | 0.9693 | 0.998 | 0.9976 | 0.9986 | 0.9964 | 0.998 | 0.9967 | 0.9976 | 0.9986 | 0.9993 | 1 | 0.9985

## Slide 24
本次進度說明
解釋分析
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
將資產的20類別重新進行解釋分析
集群分析
利用非監督式學習的方式進行分類，
分類結果仍需修正
邏輯斯迴歸
由於邏輯斯迴歸的結果不佳，
運用幾項不同的方式進行調整

## Slide 25
本次進度說明 – 集群分析
Chart: 年齡
| 1 | 2 | 3 | 4
平均值 | 43.1538 | 45.6 | 54.9396 | 53.7829
標準差 | 10.9978 | 13.7586 | 12.874 | 11.833
Chart: 月收入
平均值 | 54937.7333 | 34989 | 51806.6812 | 58520.1945
標準差 | 27089.8658 | 0 | 31255.9504 | 33572.6631
Chart: 平均資產
平均值 | 350816.7728 | 867292089.2 | 104745390.0839 | 18625716.2086
標準差 | 1005504.356 | 372919207.2368 | 54521166.9765 | 9879601.5273
分群結果
利用年齡、月收入、平均資產進行集群分析，分為四群的結果

## Slide 26
本次進度說明 – 集群分析
Chart: 年齡
平均值 | 43.0385 | 54.4018 | 55.1273 | 45.6 | 52.2334
變異數 | 10.9435 | 12.9854 | 11.8063 | 13.7586 | 11.7818
Chart: 月收入
平均值 | 54874.767 | 47504.6518 | 57148.4991 | 34989 | 59228.0771
標準差 | 27022.2633 | 28350.4123 | 34827.6129 | 0 | 31996.9574
Chart: 平均資產
平均值 | 263497.8666 | 154924843.0179 | 40709387.8564 | 867292089.2 | 9595532.2374
標準差 | 664875.5155 | 61028056.4195 | 15234581.1412 | 372919207.2368 | 4703925.0493
分群結果
利用年齡、月收入、平均資產進行集群分析，分為五群的結果

## Slide 27
04
問題與討論
將執行中遇到的問題提出討論

## Slide 28
問題與討論
是否改作集群分析
討論用非監督式學習(cluster analysis)的方式去將客戶進行貼標，
我們能利用新戶的特徵（性別、扶養人數、教育程度、婚姻狀態等等）進行分析對其貼標
01
期末報告的呈現
討論期末報告的呈現方式，以及希望呈現的內容
02

## Slide 29
29
謝謝大家聆聽